Matriz de Responsabilidades (RACI)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atividade | Samir | Wagnus | Marcos | Gerente de Projeto | Equipe de Desenvolvimento | Equipe de Segurança | Equipe de TI | Usuários Finais | Patrocinadores |
| Iniciar o projeto | R | A | C | R | A | C | I | I | I |
| Levantamento de Requisitos com Stakeholders | C | R | I | A | C | C | C | C | I |
| Definição dos Critérios de Detecção de EPIs | C | I | R | C | C | R | I | I | A |
| Design e Arquitetura do Sistema | A | C | I | A | R | C | C | I | I |
| Desenvolvimento do Algoritmo de Detecção | I | C | R | I | R | C | I | I | I |
| Integração com Câmeras e Sensores | I | C | R | I | R | C | A | I | I |
| Testes de Unidade e Integração | C | I | R | C | R | I | C | I | I |
| Testes de Conformidade com Normas de Segurança | I | C | R | I | C | R | I | I | I |
| Testes de Aceitação pelo Usuário | I | I | C | I | C | C | C | R | I |
| Implementação em Ambientes de Teste | I | R | A | I | R | C | A | I | I |
| Implementação em Ambientes de Produção | A | R | I | A | R | C | A | I | I |
| Monitoramento e Suporte Contínuo do Sistema | I | C | R | I | C | R | R | I | I |
| Atualizações e Melhorias no Sistema de Detecção | I | C | R | I | R | C | A | C | I |
| Análise de Incidentes e Melhoria Contínua do Processo de Detecção | I | I | C | I | C | R | C | C | I |
| Desativação ou Substituição do Sistema (caso necessário) | A | C | R | A | C | R | R | I | I |
| Treinamento da Equipe de Segurança para Utilização do Sistema | I | C | R | I | C | R | C | I | I |
| Treinamento dos Usuários Finais | I | C | R | I | C | C | C | R | I |
| Planejamento de Recursos e Orçamento | R | I | C | C | I | I | I | I | I |
| Avaliação de Desempenho e Relatórios | C | C | R | I | I | I | I | I | I |

Informações Adicionais:

\* \*\*R\*\*esponsible (Responsável) -> A pessoa ou equipe que realiza a tarefa;

\* \*\*A\*\*ccountable (Aprovador) -> A pessoa que aprova a tarefa ou resultado final;

\* \*\*C\*\*onsulted (Consultado) -> Pessoas que devem ser consultadas antes de uma decisão ou ação;

\* \*\*I\*\*nformed (Informado) -> Pessoas que devem ser mantidas informadas sobre o progresso ou decisões, mas não participam ativamente.